Приложение № 1

к государственной программе «Благоустройство

и сохранение мест захоронений Героев Советского Союза,

полных кавалеров ордена Славы и мемориалов воинской

славы Великой Отечественной войны» на 2024–2025 годы

Перечень программных мероприятий по благоустройству и сохранению мест захоронений Героев Советского Союза,

полных кавалеров ордена Славы и мемориалов воинской славы Великой Отечественной войны

| № | Программные мероприятия | Адрес | Сроки исполнения | Примерный объем финансирования  (рублей Приднестровской Молдавской Республики) | Источник финансирования | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Город Тирасполь | | | | | | |
| 1. | Установка мемориальных плит воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, на Мемориале Славы | город Тирасполь,  Мемориал Славы | 2024 год | 2068062 | Фонд капитальных  вложений Приднестровской Молдавской Республики | Государственная администрация города Тирасполя и города Днестровска |
| 2. | Капитальный ремонт Мемориала Славы в центральном сквере  поселка Новотираспольский | поселок Новотираспольский | 2025 год | 220000 | Фонд капитальных  вложений Приднестровской Молдавской Республики | Государственная администрация города Тирасполя и города Днестровска |
|  | Итого |  |  | 2288062 |  |  |
| 2. Город Бендеры | | | | | | |
| 3. | Благоустройство Мемориала воинской Славы (устройство стелы, облицовка стен гранитными плитами, мощение тротуарной плиткой) | город Бендеры, площадь Героев | 2024 год | 2571142 | Фонд капитальных  вложений Приднестровской Молдавской Республики | Государственная администрация города Бендеры |
|  | Итого |  |  | 2571142 |  |  |
| 3. Слободзейский район и город Слободзея | | | | | | |
| 4. | Реконструкция памятника советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов | село Кицканы,  улица Каушанская | 2024 год | 2340154 | Фонд капитальных  вложений Приднестровской Молдавской Республики | Государственная администрация Слободзейского района и города Слободзеи |
| 5. | Реконструкция памятника советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов (братская могила) | село Суклея,  улица Чапаева, 65 | 2025 год | 1853921 | Фонд капитальных  вложений  Приднестровской Молдавской Республики | Государственная администрация Слободзейского района и города Слободзеи |
| 6. | Капитальный ремонт памятника советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов (братская могила) | поселок Первомайск,  улица Ленина | 2025 год | 814204 | Фонд капитальных  вложений Приднестровской Молдавской Республики | Государственная администрация Слободзейского района и города Слободзеи |
| 7. | Установка памятника ветерану Великой Отечественной войны, Герою Советского Союза Угначеву Федору Антоновичу | город Слободзея  (центральное кладбище) | 2025 год | 39418 | Фонд капитальных  вложений Приднестровской Молдавской Республики | Государственная администрация Слободзейского района и города Слободзеи |
|  | Итого |  |  | 5047697 |  |  |
| 4. Григориопольский район и город Григориополь | | | | | | |
| 8. | Ремонт стены памяти (вертикального панно), установка гранитных плит с фамилиями погибших, замощение тротуарной плиткой территории мемориального ансамбля воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов | село Тея,  улица Ленина  (возле здания Дома культуры) | 2024 год | 237883 | Фонд капитальных  вложений Приднестровской Молдавской Республики | Государственная администрация Григориопольского района и города Григориополя |
| 9. | Ремонт скульптуры солдата, установка гранитных плит с фамилиями на братской могиле советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов | село Спея,  улица Ленина  (напротив здания Дома культуры) | 2024 год | 218232 | Фонд капитальных  вложений Приднестровской Молдавской Республики | Государственная администрация Григориопольского района и города Григориополя |
| 10. | Ремонт скульптуры солдата, замощение тротуарной плиткой периметра захоронения, установка гранитных плит с фамилиями на братской могиле советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов | село Шипка,  улица Ленина, 87  (центр села) | 2024 год | 179391 | Фонд капитальных  вложений Приднестровской Молдавской Республики | Государственная администрация Григориопольского района и города Григориополя |
| 11. | Ремонт скульптуры солдата, замощение тротуарной плиткой периметра захоронения, установка гранитных плит с фамилиями на братской могиле советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов | село Токмазея,  улица Ленина, 183 | 2024 год | 116009 | Фонд капитальных  вложений Приднестровской Молдавской Республики | Государственная администрация Григориопольского района и города Григориополя |
| 12. | Ремонт скульптуры солдата, замощение тротуарной плиткой периметра захоронения, установка гранитных плит с фамилиями на братской могиле советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов | село Тея,  улица Ленина, 9 | 2024 год | 80456 | Фонд капитальных  вложений Приднестровской Молдавской Республики | Государственная администрация Григориопольского района и города Григориополя |
| 13. | Замощение тротуарной плиткой по периметру захоронения могилы кавалера орденов Славы 3 степеней Дарьева Григория Никитовича | село Шипка  (сельское кладбище) | 2024 год | 12849 | Фонд капитальных  вложений Приднестровской Молдавской Республики | Государственная администрация Григориопольского района и города Григориополя |
| 14. | Ремонт скульптуры солдата, замощение тротуарной плиткой периметр захоронения на братской могиле советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, установка двух бюстов Героям Советского Союза Кузнецову Ивану Алексеевичу и Соболеву Семену Григорьевичу | село Малаешты,  улица Ленина  (центр села) | 2025 год | 550402 | Фонд капитальных  вложений Приднестровской Молдавской Республики | Государственная администрация Григориопольского района и города Григориополя |
| 15. | Ремонт скульптуры солдата, замощение тротуарной плиткой периметра захоронения, установка гранитных плит с фамилиями на братской могиле советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов | село Виноградное,  улица Победы  (сквер, возле здания  МОУ  «Винограднянская ООШ –детский сад им. А. В. Танасейчука  Григориопольского района») | 2025 год | 20852 | Фонд капитальных  вложений Приднестровской Молдавской Республики | Государственная администрация Григориопольского района и города Григориополя |
| 16. | Ремонт скульптуры солдата, замощение тротуарной плиткой периметра захоронения, установка гранитных плит с фамилиями на братской могиле советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов | поселок Колосово,  улица Ленина  (сквер, возле здания Дома культуры) | 2025 год | 109879 | Фонд капитальных  вложений Приднестровской Молдавской Республики | Государственная администрация Григориопольского района и города Григориополя |
| 17. | Ремонт скульптуры солдата, установка гранитных плит с фамилиями на братской могиле советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов | село Красногорка,  улица Ленина  (напротив здания Дома культуры) | 2025 год | 52572 | Фонд капитальных  вложений Приднестровской Молдавской Республики | Государственная администрация Григориопольского района и города Григориополя |
| 18. | Замощение тротуарной плиткой периметра захоронения, замена вертикальной мемориальной плиты  с уточненными данными могилы Героя Советского Союза Танасейчука Александра Витальевича | село Виноградное  (сельское кладбище) | 2025 год | 25715 | Фонд капитальных  вложений Приднестровской Молдавской Республики | Государственная администрация Григориопольского района и города Григориополя |
|  | Итого |  |  | 1791908 |  |  |
| 5. Дубоссарский район и город Дубоссары | | | | | | |
| 19. | Капитальный ремонт скульптурной композиции, капитальный ремонт стен, благоустройство территории, установка памятных плит, устройство ограждения  Мемориала жертвам фашизма | город Дубоссары,  улица Зои  Космодемьянской,  22а | 2024 год  2025 год | 20000  1912846 | Фонд капитальных  вложений Приднестровской Молдавской Республики | Государственная администрация Дубоссарского района и города Дубоссары |
| 20. | Благоустройство территории, ремонт памятников, освещение Кургана Славы | Дубоссарский  район,  трасса Тирасполь –  Дубоссары | 2024 год | 438151 | Фонд капитальных  вложений Приднестровской Молдавской Республики | Государственная администрация Дубоссарского района и города Дубоссары |
| 21. | Текущий ремонт, замена отдельных мест тротуарной плитки, ремонт скамеек и козырьков мемориального комплекса воинской славы | город Дубоссары,  улица Дзержинского  (сквер) | 2025 год | 500 | Фонд капитальных  вложений Приднестровской Молдавской Республики | Государственная администрация Дубоссарского района и города Дубоссары |
| 22. | Текущий ремонт, благоустройство прилегающей территории бюста Героя Советского Союза Зины Портновой и памятника пионеру-герою Володе Дубинину | село Цыбулевка,  улица Ленина, 43 | 2025 год | 21862 | Фонд капитальных  вложений Приднестровской Молдавской Республики | Государственная администрация Дубоссарского района и города Дубоссары |
|  | Итого |  |  | 4422859 |  |  |
| 6. Рыбницкий район и город Рыбница | | | | | | |
| 23. | Капитальный ремонт братской могилы советских воинов и памятника односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов | село Плоть  (центр села) | 2024 год | 396938 | Фонд капитальных  вложений Приднестровской Молдавской Республики | Государственная администрация Рыбницкого района и города Рыбницы |
|  | Итого |  |  | 396938 |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  | 16518606 |  |  |