Приложение № 12

к Закону Приднестровской Молдавской Республики
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законы

Приднестровской Молдавской Республики»

Приложение № 1

к государственной целевой программе

«Сохранение недвижимых объектов культурного наследия Приднестровской Молдавской Республики, требующих неотложного ремонта» на 2019–2021 годы»

Сохранение недвижимых объектов культурного наследия Приднестровской Молдавской Республики,

требующих неотложного ремонта

| № | Программные мероприятия | Местонахождения | Сроки исполнения | Примерный объем финансирования(тысячи рублей) | Источник финансирования | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Город Тирасполь |
| 1. | Проведение ремонта мемориальных плит, ступеней и устройство козырька над общей памятной плитой на объекте «Мемориальный комплекс Славы» | Улица 25 Октября,площадь Суворова | 2019 | 34,0 | Республиканскийбюджет | Государственная администрациягорода Тирасполя и города Днестровска |
| 2020 | 40,0 |
| 2. | Ремонт постамента, косметический ремонт самолета (очистка, покраска) на объекте «Памятник воинам-авиаторам в честь 30-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» | Улица Юности, 1 | 2019 | 21,0 | Местныйбюджет | Государственная администрациягорода Тирасполя и города Днестровска |
| 3. | Снятие окисления со скульптуры на объекте «Памятник А.В. Суворову – основателю г. Тирасполя» | Улица 25 Октября, площадь Суворова | 2021 | 35,0 | Республиканскийбюджет | Государственная администрациягорода Тирасполя и города Днестровска |
|  | Итого,в том числе:а) республиканский бюджетб) местный бюджет |  |  | 130,0109,021,0 |  |  |
|  | Город Бендеры |
| 4. | Ремонт бетонной площадки перед мемориалом на объекте «Мемориал революционной, боевой и трудовой Славы железнодорожников (в честь 60-летия Великой Октябрьской социалистической революции)» | Улица Академика Федорова, 8 | 2020 | 31,2 | Республиканскийбюджет | Государственная администрациягорода Бендеры |
| 5. | Смена плиточного покрытия на объекте «Памятник «Черный тюльпан» в память о бендерчанах, погибших в Афганистане» | Площадь Героев | 2020 | 35,0 | Республиканскийбюджет | Государственная администрация города Бендеры |
| 6,0 | Местныйбюджет |
| 6. | Благоустройство, содержание и сохранение исторического военно-мемориального комплекса «Бендерская крепость»  | Улица Петра Панина, 2 | 2020 | 872,220 | Республиканскийбюджет | Государственная администрациягорода Бендеры |
| 2021 | 1 518,437 |
|  | Итого,в том числе:а) республиканский бюджетб) местный бюджет |  |  | 2 462,8572 456,8576,0 |  |  |
| Слободзейский район и город Слободзея |
| 6. | Капитальный ремонт 2 (двух) водоемов; ремонт фасада и кровли лебединого дворца; установка ограждения парка на объекте «Государственный памятник – парк садово-паркового искусства им. Д.К. Родина» | Село Чобручи,улица Ленина | 2021 | 637,5 | Республиканскийбюджет | Государственная администрация Слободзейского района и города Слободзеи |
| 7. | Капитальный ремонт объекта «Памятник советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» | Город Слободзея,улица Фрунзе(центр города) | 2019 | 312,5 | Республиканскийбюджет | Государственная администрация Слободзейского района и города Слободзеи |
| 2020 | 637,5 |
| 8. | Ремонт бетонного покрытия на объекте «Памятник советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» | Село Чобручи,улица Ленина | 2020 | 862,5 | Республиканскийбюджет | Государственная администрация Слободзейского района и города Слободзеи |
|  | Итого, республиканский бюджет |  |  | 2 450,0 |  |  |
| Григориопольский район и город Григориополь |
| 9. | Ремонтно-восстановительная работа либо установка нового объекта на братской могиле: памятника, стелы, памятного знака на объекте «Братская могила советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» | Поселок Карманово, улица Полевая | 2020 | 480,0 | Республиканскийбюджет | Государственная администрация Григориопольского района и города Григориополя |
| 10. | Ремонт и реставрация скульптуры на объекте «Братская могила советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, и памятник, олицетворяющий основные виды войск» | Село Бутор,улица Ленина(возле зданияДома культуры) | 2019 | 15,0 | Республиканскийбюджет | Государственная администрацияГригориопольского района и города Григориополя |
|  | Итого, республиканский бюджет |  |  | 495,0 |  |  |
| Дубоссарский район и город Дубоссары |
| 11. | Ремонт скульптурной композиции, замена тротуарной плитки на отдельных местах на объекте «Памятник советским воинам и односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» | Город Дубоссары, микрорайон Лунга,улица Свердлова, 145а | 2019 | 188,591 | Республиканскийбюджет | Государственная администрация Дубоссарского района и города Дубоссары |
| 12. | Благоустройство и освещение объекта «Памятник-стела, установленная в память о погибших защитниках города» | Город Дубоссары, микрорайон Б.Фонтан,улица Буденного, 1 | 2020 | 200,0 | Республиканскийбюджет | Государственная администрация Дубоссарского района и города Дубоссары |
| 13. | Капитальный ремонт, благоустройство, установка мемориальных плит, освещение, устройство ограждения на объекте «Памятник советским воинам и односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» | Село Цыбулевка,улица Ленина(центр села) | 2019 | 181,221 | Республиканскийбюджет | Государственная администрация Дубоссарского района и города Дубоссары |
| 14. | Капитальный ремонт скульптурной композиции, замена тротуарной плитки на отдельных местах на объекте «Памятник советским воинам и односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» | Село Гармацкое,улица Победы(центр села) | 2020 | 250,0 | Республиканскийбюджет | Государственная администрация Дубоссарского района и городаДубоссары |
| 15. | Капитальный ремонт скульптурной композиции, замена тротуарной плитки на отдельных местах на объекте «Памятник советским воинам и односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» | Село Койково,улица Ленина(центр села, напротив Дома культуры) | 2020 | 225,0 | Республиканскийбюджет | Государственная администрация Дубоссарского района и города Дубоссары |
| 16. | Капитальный ремонт скульптурной композиции, замена тротуарной плитки на отдельных местах на объекте «Памятник на братской могиле советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» | Село Дубово,улица Мира, 2 | 2020 | 250,0 | Республиканскийбюджет | Государственная администрация Дубоссарского района и города Дубоссары |
| 17. | Капитальный ремонт скульптурной композиции, замена тротуарной плитки на отдельных местах на объектах «Памятник советским воинам и односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов», «Скорбящая мать» | Село Дойбаны I(центр села),улица Ленина | 2019 | 136,443 | Республиканскийбюджет | Государственная администрация Дубоссарского района и города Дубоссары |
| 18. | Капитальный ремонт скульптурной композиции на объекте «Памятник советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» | Село Красный Виноградарь,улица Проспект Молодежный, 8 | 2019 | 35,0 | Республиканскийбюджет | Государственная администрация Дубоссарского района и города Дубоссары |
| 2020 | 58,745 |
|  | Итого, республиканский бюджет |  |  | 1 525,0 |  |  |
| Рыбницкий район и город Рыбница |
| 19. | Капитальный ремонт на объекте «Мемориал Славы советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» | Город Рыбница,улица Титова(у здания Михаило-Архангельского собора) | 2019 | 88,613 | Республиканскийбюджет | Государственная администрация Рыбницкого района и города Рыбницы |
| 2020 | 301,387 |
| 20. | Капитальный ремонт (трещина в колонне, нарушена целостность) объекта «Башня ветров (памятник фельдмаршалу П. Х. Витгенштейну)» | Село Строенцы,улицаП.Х. Вит-генштейна (виноградные террасы) | 2021 | 500,0 | Республиканскийбюджет | Государственная администрация Рыбницкого района и города Рыбницы |
| 21. | Капитальный ремонт на объекте «Братская могила советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» | Село Гидирим(центр села) | 2019 | 480,0 | Республиканскийбюджет | Государственная администрация Рыбницкого района и города Рыбницы |
|  | Итого, республиканский бюджет |  |  | 1 370,0 |  |  |
| Каменский район и город Каменка |
| 22. | Ремонтные работы на объекте «Дом-музей Героя Советского Союза Ф.И. Жарчинского» | Село Рашков,улица Жарчинского, 27 | 2019 | 24,1 | Республиканскийбюджет | Государственная администрация Каменского района и города Каменки |
| 2020 | 30,9 |
| 23. | Ремонтные работы на объекте «Литературно-мемориальный музей Героя Советского Союза П.П. Вершигоры» | Село Севериновка, переулок Вершигоры, 26 | 2021 | 80,0 | Республиканскийбюджет | Государственная администрация Каменского района и города Каменки |
| 24. | Ремонтные работы на объекте «Мемориальный дом-музей Героя Советского Союза И.С. Солтыса» | Село Кузьмин(центр села) | 2021 | 70,0 | Республиканскийбюджет | Государственная администрация Каменского района и города Каменки |
| 25. | Ремонтные работы на объекте «Мемориальный дом-музей Героя Советского Союза И.Н. Коваля» | Город Каменка,улица Кирова,3-й переулок, 8 | 2019 | 14,3 | Республиканскийбюджет | Государственная администрация Каменского района и города Каменки |
| 2020 | 30,7 |
|  | Итого, республиканский бюджет |  |  | 250,0 |  |  |
|  | ВСЕГО,в том числе:а) республиканский бюджетб) местный бюджет |  |  | 8 682,8578 655,85727,0 |  |  |