Приложение № 1

к Закону Приднестровской Молдавской Республики   
«О внесении изменений в Закон   
Приднестровской Молдавской Республики

«Об утверждении государственной целевой программы «Сохранение недвижимых объектов культурного наследия Приднестровской Молдавской Республики, требующих неотложного ремонта» на 2019–2023 годы»

Приложение № 1

к государственной целевой программе

«Сохранение недвижимых объектов культурного наследия Приднестровской Молдавской Республики, требующих неотложного ремонта» на 2019–2024 годы

Сохранение недвижимых объектов культурного наследия   
Приднестровской Молдавской Республики,

требующих неотложного ремонта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Программные мероприятия | Адрес | Сроки исполнения | Примерный объем финансирования  (тысячи рублей) | Источник финансирования | Ответственные исполнители |
| Город Тирасполь | | | | | | |
| 1. | Проведение ремонта мемориальных плит, ступеней и устройство козырька над общей памятной плитой на объекте «Мемориальный комплекс Славы» | Улица 25 Октября,  площадь Суворова | 2019 | 34,0 | Республиканский  бюджет | Государственная администрация  города Тирасполя  и города Днестровска |
| 2. | Ремонт постамента, косметический ремонт самолета (очистка, покраска)  на объекте «Памятник воинам-авиаторам в честь 30-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» | Улица Юности, 1 | 2019 | 21,0 | Местный  бюджет | Государственная администрация  города Тирасполя  и города Днестровска |
| 3. | Заделка щелей и осколов на постаменте  и скульптуре, санитарная мойка  от городской пыли объекта  «Памятник А. В. Суворову – основателю  г. Тирасполя» | Улица 25 Октября, площадь Суворова | 2021 | 35,0 | Республиканский  бюджет | Государственная администрация  города Тирасполя  и города Днестровска |
| 4. | Благоустройство памятника жертвам фашизма в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов | Улица  Коммунаров,  район Кирпичной слободки | 2023 | 40,0 | Республиканский  бюджет | Государственная администрация  города Тирасполя  и города Днестровска |
|  | Итого,  в том числе:  а) республиканский бюджет  б) местный бюджет |  |  | 130,0  109,0  21,0 |  |  |
|  | Город Бендеры | | | | | |
| 5. | Реконструкция мемориала революционной, боевой и трудовой Славы железнодорожников (в честь  60-летия Великой Октябрьской социалистической революции) | Улица Академика Федорова, 8 | 2020 | 31,2 | Республиканский  бюджет | Государственная администрация  города Бендеры |
| 2023 | 495,563 |
| 2024 | 1 942,437 |
| 6. | Смена плиточного покрытия на объекте «Памятник «Черный тюльпан» в память  о бендерчанах, погибших в Афганистане» | Площадь Героев | 2020 | 35,0 | Республиканский  бюджет | Государственная администрация города Бендеры |
| 6,0 | Местный  бюджет |
| 7. | Благоустройство, содержание  и сохранение исторического военно-мемориального комплекса «Бендерская крепость» | Улица Петра Панина, 2 | 2020 | 872,220 | Республиканский  бюджет | Государственная администрация  города Бендеры |
| 2021 | 1 518,437 |
| 8. | Восстановление конструкций крыши и кровли здания бывшей дачи врача Флеммера, в котором в 1919 году  состоялась 2-я Бендерская подпольная партийная конференция, принявшая решение о проведении Бендерского вооруженного восстания | Ул. Павлика  Морозова, 25 | 2023 | 812,0 | Республиканский  бюджет | Государственная администрация  города Бендеры |
| 9. | Капитальный ремонт кровли объекта «Здание железнодорожного вокзала  «Бендеры-1» | Улица Академика Федорова, 6 | 2024 | 1 307,563 | Республиканский  бюджет | Государственная администрация  города Бендеры |
| 10. | Проектные работы, восстановление  и реконструкция объекта «Мемориал воинской Славы» | Площадь Героев | 2024 | 1 590,0 | Республиканский  бюджет | Государственная администрация  города Бендеры |
|  | Итого,  в том числе:  а) республиканский бюджет  б) местный бюджет |  |  | 8 610,42  8 604,42  6,0 |  |  |
| Слободзейский район и город Слободзея | | | | | | |
| 11. | Капитальный ремонт Лебединого дворца на объекте «Государственный памятник-парк садово-паркового искусства  им. Д. К. Родина» | Село Чобручи,  улица Ленина | 2021 | 637,5 | Республиканский  бюджет | Государственная администрация Слободзейского района и города Слободзеи |
| 12. | Капитальный ремонт объекта «Памятник советским воинам, погибшим в годы  Великой Отечественной войны  1941–1945 годов» | Город Слободзея,  улица Фрунзе  (центр города) | 2019 | 312,5 | Республиканский  бюджет | Государственная администрация Слободзейского района и города Слободзеи |
| 2020 | 637,5 |
| 13. | Ремонт бетонного покрытия на объекте «Памятник советским воинам, погибшим  в годы Великой Отечественной войны  1941–1945 годов» | Село Чобручи,  улица Ленина (территория Дома культуры) | 2020 | 862,5 | Республиканский  бюджет | Государственная администрация Слободзейского района и города Слободзеи |
|  | Итого,  в том числе:  а) республиканский бюджет |  |  | 2 450,0  2 450,0 |  |  |
| Григориопольский район и город Григориополь | | | | | | |
| 14. | Ремонтно-восстановительная работа либо установка нового объекта на братской могиле: памятника, стелы, памятного знака на объекте «Братская могила советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны  1941–1945 годов» | Поселок Карманово, улица Полевая | 2020 | 480,0 | Республиканский  бюджет | Государственная администрация Григориопольского района и города Григориополя |
| 15. | Ремонт и реставрация скульптуры  на объекте «Братская могила советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов»  и памятника, олицетворяющего основные виды войск | Село Бутор,  улица Ленина  (возле здания  Дома культуры) | 2019 | 15,0 | Республиканский  бюджет | Государственная администрация  Григориопольского района и города Григориополя |
|  | Итого,  в том числе:  а) республиканский бюджет |  |  | 495,0  495,0 |  |  |
| Дубоссарский район и город Дубоссары | | | | | | |
| 16. | Ремонт скульптурной композиции, замена тротуарной плитки в отдельных местах на объекте «Памятник советским  воинам и односельчанам, погибшим  в годы Великой Отечественной войны  1941–1945 годов» | Город Дубоссары, микрорайон Лунга,  улица Свердлова, 145а | 2019 | 188,591 | Республиканский  бюджет | Государственная администрация Дубоссарского района и города Дубоссары |
| 17. | Благоустройство и освещение объекта «Памятник-стела, установленный в память о погибших защитниках города» | Город Дубоссары, микрорайон Б. Фонтан,  улица Буденного, 1 | 2020 | 158, 037 | Республиканский  бюджет | Государственная администрация Дубоссарского района и города Дубоссары |
| 18. | Капитальный ремонт, благоустройство, установка мемориальных плит, освещение, устройство ограждения  на объекте «Памятник советским воинам и односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны  1941–1945 годов» | Село Цыбулевка,  улица Ленина  (центр села) | 2019 | 181,221 | Республиканский  бюджет | Государственная администрация Дубоссарского района и города Дубоссары |
| 2023 | 85,0 |
| 19. | Капитальный ремонт скульптурной композиции, замена тротуарной плитки в отдельных местах на объекте «Памятник советским воинам и односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» | Село Гармацкое,  улица Победы  (центр села) | 2020 | 206,789 | Республиканский  бюджет | Государственная администрация Дубоссарского района и города  Дубоссары |
| 20. | Капитальный ремонт скульптурной композиции, замена тротуарной плитки в отдельных местах на объекте «Памятник советским воинам  и односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны  1941–1945 годов» | Село Койково,  улица Ленина  (центр села, напротив Дома культуры) | 2020 | 87, 334 | Республиканский  бюджет | Государственная администрация Дубоссарского района и города Дубоссары |
| 2023 | 85,0 |
| 21. | Капитальный ремонт скульптурной композиции, замена тротуарной плитки в отдельных местах на объекте «Памятник на братской могиле советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» | Село Дубово,  улица Мира, 2 | 2020 | 122,45 | Республиканский  бюджет | Государственная администрация Дубоссарского района и города Дубоссары |
| 2023 | 95,0 |
| 22. | Капитальный ремонт скульптурной композиции, замена тротуарной плитки в отдельных местах на объектах «Памятник советским воинам и односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов», «Скорбящая мать» | Село Дойбаны I,  улица Ленина  (центр села) | 2019 | 136,443 | Республиканский  бюджет | Государственная администрация Дубоссарского района и города Дубоссары |
| 23. | Капитальный ремонт скульптурной композиции на объекте «Памятник советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» | Село Красный Виноградарь,  улица Проспект молодежный, 8 | 2019 | 35,0 | Республиканский  бюджет | Государственная администрация Дубоссарского района и города Дубоссары |
| 2023 | 118,676 |
| 24. | Проектные работы по объекту «Мемориал жертвам фашизма» | Город Дубоссары,  улица Зои Космо-демьянской, 22а | 2023 | 25,459 | Республиканский  бюджет | Государственная администрация Дубоссарского района и города Дубоссары |
|  | Итого,  в том числе:  а) республиканский бюджет |  |  | 1 525,0  1 525,0 |  |  |
| Рыбницкий район и город Рыбница | | | | | | |
| 25. | Капитальный ремонт на объекте «Мемориал Славы советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» | Город Рыбница,  улица Титова  (у здания Михаило-Архангельского собора) | 2019 | 88,613 | Республиканский  бюджет | Государственная администрация Рыбницкого района и города Рыбницы |
| 26. | Проектирование и производство работ  по благоустройству туристского маршрута к объекту «Башня  ветров» (памятник фельдмаршалу  П. Х. Витгенштейну) | Село Строенцы,  улица П. Х. Вит-генштейна (виноградные террасы) | 2023 | 301,387 | Республиканский  бюджет | Государственная администрация Рыбницкого района и города Рыбницы |
| 2024 | 500,0 |
| 27. | Капитальный ремонт на объекте «Братская могила советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» | Село Гидирим,  (центр села) | 2019 | 480,0 | Республиканский  бюджет | Государственная администрация Рыбницкого района и города Рыбницы |
|  | Итого,  в том числе:  а) республиканский бюджет |  |  | 1 370,0  1 370,0 |  |  |
| Каменский район и город Каменка | | | | | | |
| 28. | Ремонтные работы на объекте  «Дом-музей Героя Советского Союза  Ф. И. Жарчинского» | Село Рашков,  улица Жарчинского, 27 | 2019 | 24,1 | Республиканский  бюджет | Государственная администрация Каменского района и города Каменки |
| 2020 | 30,9 |
| 2023 | 30,7 |
| 29. | Ремонтные работы на объекте «Литературно-мемориальный музей Героя Советского Союза  П. П. Вершигоры» | Село  Севериновка, переулок Вершигоры, 26 | 2021 | 80,0 | Республиканский  бюджет | Государственная администрация Каменского района  и города Каменки |
| 30. | Ремонтные работы на объекте «Мемориальный дом-музей Героя Советского Союза И. С. Солтыса» | Село Кузьмин  (центр села) | 2024 | 90,0 | Республиканский  бюджет | Государственная администрация Каменского района и города Каменки |
| 31. | Ремонтные работы на объекте «Мемориальный дом-музей Героя Советского Союза И. Н. Коваля» | Город Каменка,  улица Кирова,  3-й переулок, 8 | 2019 | 14,3 | Республиканский  бюджет | Государственная администрация Каменского района  и города Каменки |
|  | Итого,  в том числе:  а) республиканский бюджет |  |  | 270,0  270,0 |  |  |
|  | ВСЕГО,  в том числе:  а) республиканский бюджет  б) местный бюджет |  |  | 14 850,42  14 823,42  27,0 |  |  |

».